DOCUMENTO DE PRIMER ORDEN · TÉCNICO

MotRest — TRD

Documento de Requisitos Técnicos (Technical Requirements Document)

Arquitectura del ERP restaurantero AI-first de MOTRAE

Innovation already in motion

Xalapa, Veracruz · México · Julio 2026 | Confidencial

MOTRAE · Tecnología y Sistemas · Desarrollo de Software · MotRest

Documento complementario: `MOTRAE_MotRest_PRD.md` (requisitos de producto y alcance funcional).

Índice

1. Propósito

2. Principio rector y requisitos técnicos

3. Vista general del sistema

4. Topología en el local y modo isla

5. Estrategia offline-first y sincronización

6. Capa nube

7. Capacidades AI-first y degradación offline

8. Stack tecnológico por plataforma

9. Modelo de datos de alto nivel

10. Seguridad, roles y auditoría

11. Dispositivos: emparejamiento, impresión y actualización

12. Del design system de los mockups al producto

13. Roadmap técnico F0–F4

14. Decisiones registradas (ADR) y riesgos abiertos

1. Propósito

Este documento define cómo funciona MotRest por dentro: la arquitectura que cumple los requisitos del PRD — app instalable en todos los dispositivos del restaurante, conectados entre sí en el local, operando sin internet, construida sobre los renders ya diseñados y cubriendo el estándar funcional del mercado (PRD, Anexo A).

Audiencia: equipo de desarrollo de MOTRAE y colaboradores técnicos. El qué y el para quién viven en el PRD; aquí vive el cómo.

2. Principio rector y requisitos técnicos

"LAN-first, nube-después"

El restaurante es un sistema autónomo que nunca deja de vender; la nube es consolidación, respaldo, multisucursal e inteligencia. Toda decisión de este documento se deriva de este principio.

Requisitos técnicos rectores (trazados a los del CEO en el PRD §3):

| # | Requisito técnico | Origen |
| --- | --- | --- |
| RT1 | Instaladores nativos por plataforma (Windows, Android, iOS) desde una sola base de código web | R1 |
| RT2 | Descubrimiento y comunicación en red local sin depender de servicios externos | R2 |
| RT3 | Núcleo operativo 100 % funcional sin internet, incluida la caída parcial de la red interna | R3 |
| RT4 | La UI del producto se construye con la misma tecnología (HTML/CSS) y los mismos componentes de los mockups | R4 |
| RT5 | La arquitectura soporta las 99 funciones del Anexo A del PRD, incluidas las de nube (reservas, delivery, CFDI, IA) con degradación elegante | R5 |
| RT6 | Impresión térmica, cortes arbitrados, auditoría inmutable, multisucursal y multiempresa previstos desde el diseño | R6 |

3. Vista general del sistema

Tres planos: la nube (consolidación, canales del comensal, integraciones, IA), el hub del local (cerebro autónomo) y los dispositivos (clientes iguales entre sí).

📊 Diagrama técnico (graph) — consúltese en la versión .md de este documento, donde se renderiza de forma interactiva.

Flujos clave:

- Venta en el local: tablet → hub (evento) → KDS + impresora + proyección de stock. Todo por LAN, sin internet.

- Nube → local: catálogos, reservas, pedidos en línea, pronósticos y alertas bajan por PowerSync al hub, que los replica a los dispositivos.

- Local → nube: el event log y las proyecciones suben cuando hay internet; alimentan finanzas, BI, IA y el panel remoto del dueño.

4. Topología en el local y modo isla

4.1 Hub-and-spoke

La PC de caja corre el "MotRest Hub" — un servicio de fondo (no la UI) con la base de datos canónica del local. Todos los demás dispositivos —tablets, KDS, iPad/iPhone, kiosco e incluso la propia UI de caja— son clientes iguales que hablan con el hub por LAN (WebSocket sobre TLS, descubrimiento por mDNS).

Justificación de dominio: un restaurante necesita orden total y arbitraje — folios consecutivos, un solo corte de caja válido, stock que no se descuadre, un solo estado por mesa. El hub da ese punto de secuenciación de forma natural; es además el patrón probado de la industria (estación primaria + terminales). La alternativa P2P/CRDT se descartó (ADR-01): garantiza convergencia de datos pero no garantiza invariantes de negocio (no-doble-cobro, folios, cortes) y duplica la complejidad para un equipo pequeño.

4.2 Estados de conexión y modo isla

📊 Diagrama técnico (stateDiagram-v2) — consúltese en la versión .md de este documento, donde se renderiza de forma interactiva.

- Modo isla (v1): cada dispositivo detecta la caída del hub y sigue operando contra su BD local y su outbox de eventos; imprime directo a la impresora de red (puerto 9100) si la alcanza; muestra banner de estado degradado. Al volver el hub, re-sincroniza con deduplicación por UUID. La UI degrada honestamente: no ve las mesas de otros en vivo, sí comanda y cobra las suyas.

- Failover (v2, fase F4): el mini-PC/box del KDS (siempre encendido y cableado) corre una réplica pasiva del hub que se promueve tras N segundos sin líder, por lista de prioridad fija definida en el emparejamiento — no un consenso genérico. Botón manual del gerente: "promover este dispositivo a hub de emergencia".

4.3 Operaciones por estado

| Operación | Conectado | Isla | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Comandar, enviar a cocina, mitad-y-mitad con costeo | ✅ | ✅ | Catálogo local |
| Cobrar efectivo, dividir cuenta, propinas | ✅ | ✅ | Eventos aditivos |
| Imprimir comanda/ticket | ✅ | ✅ (directo 9100) | Cola en hub o directo |
| Descuento de inventario por receta | ✅ | ✅ | Deltas, se consolidan |
| Checadas de personal | ✅ | ✅ |  |
| Pre-corte (borrador) | ✅ | ✅ |  |
| Corte de caja definitivo | ✅ | ❌ | Lo sella el hub |
| Edición de catálogo/precios | ✅ | ❌ | Gerencia, online |
| Timbrado CFDI | ✅ (con internet) | ❌ (cola) | Ticket sale siempre |
| Canje de puntos / saldo monedero | ✅ | ❌ | Saldo arbitrado |

5. Estrategia offline-first y sincronización

5.1 Patrón dual según naturaleza del dato

| Tipo de dato | Patrón | Conflictos |
| --- | --- | --- |
| Operacional (comandas, pagos, movimientos de inventario, checadas, mermas, trabajos de impresión) | Event sourcing: log append-only; cada evento lleva UUIDv7 + reloj lógico híbrido (HLC) + device_id; el hub asigna secuencia total y folios legibles | No hay conflicto por diseño: los eventos son aditivos |
| Catálogos (productos, recetas, precios, empleados, mesas, proveedores, reglas de promociones) | CRUD con LWW por fila (updated_at + versión); se editan casi siempre online por gerencia | Raros; gana el último con bitácora del valor pisado |
| Sellados (corte de caja, cierre de periodo, CFDI, saldos de lealtad) | Solo con arbitraje del hub (corte) o la nube (timbrado, cierre, saldos) | Prohibidos en modo isla; existe "pre-corte" borrador |

Resolución de conflictos realista del dominio:

- Comandas: item_agregado, item_cancelado{autorizador}, enviado_a_cocina, pago_registrado, cuenta_cerrada son eventos; dos meseros sobre la misma mesa simplemente agregan eventos a la misma cuenta. Cancelar exige PIN de un rol autorizante (verificable offline) y queda auditado.

- Inventario: el stock es suma de movimientos (deltas), nunca un campo sobrescrito → dos descuentos simultáneos no chocan. El stock negativo se señala (alerta al Centinela), no bloquea la venta.

- Cortes: el corte es un snapshot que el hub sella con su secuencia; eventos rezagados posteriores al sello caen al turno siguiente con marca "extemporáneo" — así funciona la contabilidad real de un restaurante.

5.2 Sincronización en dos niveles (decisión estructural)

1. Dispositivo ↔ Hub — protocolo LAN propio y delgado: replicación del event log con números de secuencia por dispositivo + snapshots versionados de catálogo (append + ack + snapshot). Se descartó que cada tablet sincronice directo con la nube: si cayera internet, los dispositivos dejarían de verse entre sí, violando R2 y R3. Este protocolo es pequeño y es el corazón defendible del producto.

2. Hub ↔ Nube — PowerSync: el hub es el único cliente PowerSync por local. Baja catálogos, configuración, reservas, pedidos en línea y salidas de IA; sube el event log y proyecciones.

📊 Diagrama técnico (sequenceDiagram) — consúltese en la versión .md de este documento, donde se renderiza de forma interactiva.

5.3 Almacenamiento local

- Hub: SQLite canónica (WAL) — event log + catálogos + proyecciones.

- Dispositivos: SQLite con dos zonas: réplica de lectura (catálogos + estado del local, alimentada por el hub) y outbox (eventos propios pendientes de ack). Cifrado en móviles (SQLCipher).

- Retención: los dispositivos podan su event log tras ack + N días; el hub conserva el histórico del periodo fiscal; la nube conserva todo.

6. Capa nube

Backend: Supabase (Postgres multi-tenant con RLS por tenant/empresa/sucursal, Auth, Storage, Edge Functions). Motor de sync: PowerSync (integración oficial con Supabase, SDK Node para el hub, sync rules por sucursal/rol, cola de escritura validable en servidor). Alternativas descartadas en ADR-03/04.

| Componente nube | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Postgres central | Consolidado multi-local; fuente para BI (M8), finanzas (M5) y la capa AI |
| Canales del comensal | Web pública multi-tenant: reservas omnicanal + waitlist + no-shows, pedidos en línea propio, carta QR, autofactura CFDI, encuestas. Sus eventos bajan al hub por sync |
| Bus de integraciones | Webhooks de agregadores (Uber Eats/Rappi/DiDi) → cola → hub (la comanda entra al KDS como cualquier otra); exportación contable (CONTPAQi/Aspel/Microsip); pagos integrados (Clip/CoDi/wallets); WhatsApp (alertas M8 + Copiloto) |
| Servicio fiscal | Timbrado CFDI 4.0 vía PAC, cancelaciones, complementos, resguardo de certificados y folios; cola de "pendiente de timbrado" para ventas offline (el ticket sale al momento; el plazo legal permite timbrar al reconectar) |
| API pública | Los endpoints internos se diseñan publicables desde F2; documentación pública en F4 |
| Panel remoto del dueño | La misma app en modo remoto, leyendo la nube, con sello de frescura de datos |
| Respaldo | La nube es respaldo primario tras sync + snapshot nocturno local del SQLite del hub a disco/USB + PITR de Supabase |

Multisucursal (F4): un hub por sucursal; catálogo maestro con overrides por sucursal; las sync rules bajan a cada hub solo lo suyo; la nube consolida. Multiempresa: jerarquía tenant → empresa (razón social) → sucursal en el modelo de datos desde F1, aunque la UI corporativa llegue en F4.

7. Capacidades AI-first y degradación offline

Las cinco capacidades (PRD §5) corren en la nube (capas 03 Inteligencia y 04 Orquestación de la plataforma MOTRAE: router multi-modelo Claude/GPT/Gemini + orquestador de sub-agentes con traza completa), como jobs y agentes sobre el Postgres consolidado.

| Capacidad | Cómputo | Salida sincronizada al local (visible offline, con fecha) |
| --- | --- | --- |
| C1 Gemelo digital / simulador | Nube (bajo demanda) | Resultados de simulación cacheados |
| C2 Menu engineering + precios | Nube (job periódico) | Matriz estrella/vaca/enigma/perro + recomendaciones |
| C3 Pronóstico + compras/turnos autónomos | Nube (job diario) | Pronóstico de demanda, OC sugeridas, turnos sugeridos |
| C4 Voz del Cliente | Nube (ingesta continua) | Resumen de sentimiento por platillo/turno/estación |
| C5 Centinela de mermas | Nube (streaming sobre el event log subido) | Alertas priorizadas por severidad |
| Copiloto del Dueño | Nube pura (chat/voz/WhatsApp) | — (requiere internet; respeta jerarquía M9) |

Regla de oro: la IA recomienda y alerta; nunca es requisito para operar. Sin internet, el local ve la última salida sincronizada con su fecha ("Pronóstico del 12-jul") y sigue vendiendo.

8. Stack tecnológico por plataforma

| Pieza | Decisión | Alternativas descartadas |
| --- | --- | --- |
| UI | Svelte 5 + TypeScript (SPA, Vite). Los mockups HTML/CSS se portan casi 1:1 a componentes con estilos scoped; runtime mínimo (clave para Android boxes económicas); reactividad ideal para KDS/mesas en vivo | React (traducción más costosa, runtime mayor) · Vue (sin ventaja clara) · vanilla+Lit (lento para un ERP de 9 módulos) |
| Windows (caja) | Tauri 2: instalador firmado, auto-update, WebView2, acceso USB, footprint mínimo | Electron (≈10× el peso sin beneficio) |
| Android / iOS / Android box | Capacitor 6: plugins maduros (SQLite, Bluetooth, mDNS/zeroconf, kiosk/lock-task); el KDS es un APK en modo kiosco | Tauri 2 mobile (ecosistema de plugins móviles aún delgado) · apps nativas por plataforma (rompe R4 y duplica equipos) |
| Abstracción de plataforma | Interfaz `PlatformBridge` (impresión, SQLite, mDNS, cámara/QR) con implementación Tauri y Capacitor; el resto del código es único | — |
| Hub (backend local) | Node.js + TypeScript como servicio de Windows (Fastify + WebSocket, better-sqlite3, SDK PowerSync), empaquetado como binario; arranca con la PC y sobrevive al cierre de la UI — la UI de caja es un cliente más | Sidecar Rust (parte el codebase en dos lenguajes) · Go (mismo argumento) |
| Impresión ESC/POS | Servicio de impresión en el hub con cola, reintentos y ruteo por área (cocina/barra/caja): red 9100 (preferida), USB (node-usb en caja), Bluetooth (plugin Capacitor para impresoras de mesero); plantillas: comanda, ticket, pre-cuenta, corte. Fallback en isla: dispositivo → impresora 9100 directo | Imprimir desde cada cliente (pesadilla de drivers y duplicados) |
| Monorepo | pnpm workspaces: apps/pos-ui (Svelte) · apps/hub (Node) · packages/dominio (tipos + reducers de eventos compartidos hub/cliente) · packages/ui (design system) · packages/protocolo-sync · packages/impresion | — |

9. Modelo de datos de alto nivel

📊 Diagrama técnico (erDiagram) — consúltese en la versión .md de este documento, donde se renderiza de forma interactiva.

| Grupo | Entidades | Patrón de sync |
| --- | --- | --- |
| Catálogos | producto, categoría, receta (+receta_ingrediente), insumo, grupo_modificadores, lista_precios, regla_promoción, mesa/área, estación_kds, impresora, empleado (+PIN hash), rol/permiso, proveedor, sucursal, empresa, dispositivo | CRUD/LWW; bajan de nube al hub y del hub a dispositivos |
| Operacionales | evento_comanda (orden_creada, item_agregado{config mitades, notas}, item_cancelado{autorizador}, enviado_a_cocina, item_listo, cuenta_dividida/unida, pago_registrado{método}, cuenta_cerrada) · movimiento_inventario (consumo por receta al enviar a cocina, recepción, merma, ajuste de conteo) · checada · sesion_caja (apertura, retiros, corte) · print_job | Event sourcing (UUIDv7 + HLC); folio legible lo asigna el hub al ack |
| Proyecciones (derivadas, recomputables) | stock actual, estado de mesas, ventas del día, food cost | Vistas en el hub; replicadas y enriquecidas en Postgres para M8 |
| Solo-nube | cfdi (timbres, UUID fiscal, cola), reserva, pedido_en_línea, pronóstico, sugerencia_compra/turno, alerta_centinela, resena_voc, campaña_crm, saldo_lealtad/monedero/gift_card, nómina | Viven en Postgres; el local recibe lo que necesita ver |

Mitad-y-mitad (exigencia Rodizio): un producto configurable guarda porciones: [{receta_id, fraccion}] + base compartida (masa/salsa se costean una vez; toppings al 50 % por mitad). El renglón de comanda guarda snapshot de costo y precio al momento — el costeo en vivo del mockup P1 se calcula del catálogo local y funciona offline. Extensible a tercios y pastas a elección.

10. Seguridad, roles y auditoría

- Autenticación local: PIN por empleado (hash argon2 en el hub, caché cifrado en dispositivo para modo isla); cambio rápido de usuario en POS. Identidad de dispositivo por certificado emitido en el emparejamiento.

- Autenticación nube: Supabase Auth (email + MFA para dueño/administración/contabilidad); el hub obtiene JWT para PowerSync; RLS por tenant/empresa/sucursal/rol en todo acceso remoto.

- Autorización: matriz rol × acción (jerarquía de visión y administración, PRD §2) aplicada en el hub — nunca se confía en el cliente — y espejada en RLS. Acciones sensibles (cancelación, cortesía, descuento fuera de límite) exigen PIN de un rol autorizante, verificable offline.

- Auditoría: el event log es la bitácora inmutable (quién, qué, en qué dispositivo, autorizado por quién, HLC). Es exactamente el insumo del Centinela (C5) y del módulo M9 — auditoría y prevención de pérdidas comparten sustrato.

- Cifrado: WebSocket LAN sobre TLS con certificado del hub pineado vía QR de emparejamiento; SQLCipher en móviles; secretos en keystore/keychain por plataforma; nada de llaves en el repositorio (convención MOTRAE).

11. Dispositivos: emparejamiento, impresión y actualización

Descubrimiento y emparejamiento

1. El hub anuncia _motrest._tcp.local por mDNS (nombre de sucursal, versión, fingerprint TLS). Fallback: IP manual.

2. Alta de dispositivo: el hub muestra un QR {IP, puerto, fingerprint, token de un solo uso}; el dispositivo lo escanea y recibe una credencial de larga vida.

3. El gerente aprueba y asigna el perfil en M9: caja, POS móvil, KDS (con estación), kiosco.

Impresión térmica ESC/POS

Centralizada en el hub: cola con reintentos y ruteo por área. Transportes: red 9100 (cocina/caja, preferido), USB (caja), Bluetooth (impresoras portátiles de mesero). Codificación con plantillas versionadas (comanda por estación, ticket, pre-cuenta, corte). En modo isla el dispositivo imprime directo a 9100.

Actualización

| Plataforma | Mecanismo |
| --- | --- |
| Windows (hub + caja) | Tauri Updater firmado contra Supabase Storage; canales estable/beta |
| Android (tablets, KDS, kiosco) | APK gestionado con self-update (o Play privado) |
| iOS (iPad/iPhone) | App Store / TestFlight |
| Assets web (fixes de UI) | Actualización caliente (Capgo) solo para parches menores |

Regla de compatibilidad: el hub declara la versión mínima de protocolo; un cliente desactualizado entra en solo-lectura hasta actualizar. Las migraciones de esquema SQLite están versionadas y las aplica el hub antes de aceptar clientes.

12. Del design system de los mockups al producto

Los 7 mockups de entregables/claude_design_motrest/producto/ definen el design system implícito. Plan de conversión:

1. Design tokens → packages/ui/tokens.css, renombrando semántica (el mockup dice --verde pero contiene naranja por el rebrand): --acento: #F2853A · --acento-tinte: #FDEBD7 · --advertencia: #E6B23A · --critico: #E0392B · --tinta: #2D3A42 · --negro: #14181A · superficie oscura KDS (--panel: #1C2226, --linea: #2A3237) · radios 9–20 px · sombras. Fuentes empaquetadas localmente (Space Grotesk + Inter): los mockups usan Google Fonts CDN y eso rompe offline (RT3).

2. Componentes desde las clases de los mockups: .sb → <SidebarModulos> · .hd/.chip/.avatar → <HeaderShell> (sucursal + rol) · .mesa → <MesaTile> · .tk → <TicketKDS> (estados normal/advertencia/demorado/listo ya definidos en P2) · .b1/.b2 → <Boton variante> · .live → <BarraCosteoVivo> · .pz → <ConfiguradorMitades>. Los datos demo de los mockups se conservan como fixtures para comparación visual lado a lado (Storybook/Histoire).

3. Responsive: los mockups son lienzo fijo 1920×1080 con tipografía inflada (~27 px). El producto re-basa a rem (~15 px cuerpo) manteniendo proporciones, con perfiles de densidad: escritorio (≥1280 px: POS a 3 columnas como P1), tablet (768–1279: salón colapsa a drawer, cuenta como panel deslizable), teléfono (<768: flujo por pasos, patrón del P6). El KDS conserva tamaños grandes (lectura a distancia) como perfil propio.

13. Roadmap técnico F0–F4

📊 Diagrama técnico (timeline) — consúltese en la versión .md de este documento, donde se renderiza de forma interactiva.

Detalle por fase en PRD §8 (con cobertura del estándar del benchmark por categoría).

14. Decisiones registradas (ADR) y riesgos abiertos

Decisiones (resumen ADR)

| # | Decisión | Alternativa descartada | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 | Topología hub-and-spoke con modo isla | P2P/mesh con CRDT (cr-sqlite) | Los CRDT convergen datos pero no garantizan invariantes de negocio (folios, cortes, no-doble-cobro); complejidad excesiva |
| ADR-02 | Event sourcing para lo operacional + CRUD/LWW para catálogos | Todo CRUD o todo eventos | Cada patrón donde su naturaleza lo pide; eventos aditivos eliminan conflictos de comandas e inventario |
| ADR-03 | Supabase como backend cloud | Backend propio en VPS | Costo de operación sin valor diferencial hoy; MOTRAE ya lo opera |
| ADR-04 | PowerSync como motor hub↔nube | ElectricSQL (escrituras "hazlo tú", API móvil) · Turso embedded replicas (escritor único en nube) · CR-SQLite (sin servicio gestionado) | Integración oficial Supabase + SDK Node + sync rules + cola de escritura validable |
| ADR-05 | Sync en dos niveles: protocolo LAN propio + PowerSync solo en el hub | Cada dispositivo sincroniza directo con nube | Si cae internet los dispositivos dejarían de verse entre sí (viola R2/R3) |
| ADR-06 | Svelte 5 + Tauri 2 + Capacitor 6, una sola base de código | React/Vue/Lit · Electron · apps nativas | Portado casi 1:1 de los mockups, footprint mínimo, ecosistema móvil maduro |
| ADR-07 | Hub en Node.js/TypeScript como servicio de Windows | Sidecar Rust · Go | Un solo lenguaje en todo el producto; equipo TS-first |
| ADR-08 | Impresión centralizada en el hub con fallback directo en isla | Impresión desde cada cliente | Cola única, sin duplicados ni infierno de drivers |
| ADR-09 | Marketplace de comensales y funciones de red = visión post-F4 | Construirlas en v1 | Requieren masa crítica de restaurantes; se registran en el Anexo A del PRD, no se omiten |
| ADR-10 | Acento de marca del producto: naranja #F2853A | Verde #57AD30 del README §12 | Decisión de Gonzalo (2026-07-03) registrada en el bundle de diseño; README maestro pendiente de actualizar |

Riesgos abiertos

| Riesgo | Mitigación planeada |
| --- | --- |
| Madurez de plugins mDNS/Bluetooth de Capacitor en hardware real | Spike en F0 con las tablets e impresora reales de Rodizio |
| Costos de PowerSync Cloud vs. self-host a escala | Medir en F2 con datos reales; PowerSync es self-hosteable |
| Elección de PAC para CFDI (Facturama / SW Sapien / Finkok) | Decidir en F2 con comparativa de costos por timbre y SLA |
| Política de retención del event log en dispositivos de poca memoria | Poda tras ack + N días; medir en F1 |
| Failover v1 depende de disciplina operativa (PC de caja encendida) | UPS recomendado en hardware de caja; failover automático en F4 |
| Google Fonts en mockups rompe offline si se copia tal cual | Empaquetar fuentes en packages/ui desde el primer commit de F1 |

MOTRAE · Innovation already in motion

TRD · MotRest · Confidencial · Julio 2026 · Xalapa, Veracruz · México